Journal de bord :

Jour 1  (15/11/2021):

Tache prévue :

Elaboration du Projet et découverte des équipements

Tache effectuée :

Projet élaboré et les équipements on était découvert, les notices lues.

Problème rencontré :

Aucun problème rencontré.

Jour 2 (17/11/2021):

Tache prévue :

Renseignement de la méthode  de communication et découverte des fonctionnalités du robot.

Tache effectuée :

Quelques fonctionnalités découvertes comme l’allumage des leds ou quelque petits déplacement.

Problème rencontré :

Quelque difficulté a comprendre les registres mais cela a été régler.

Jour 3 (19/11/2021):

Tache prévue :

Réussir à faire bouger les servos moteur du robot

Tache effectuée :

Réussie à les faire bouger

Problème rencontré :

Problème dans le code au moment de faire bouger les servos moteur puis aucun ne bouge alors que avant il bouger.

Jour 4 (23/11/2021):

Tache prévue :

Code de l’interface graphique pour l’application permettant de contrôler le robot et début du code de chaque bouton.

Tache effectuée :

Interface terminé  et commencement du code des boutons.

Problème rencontré :

Jour 5 (24/11/2021):

Tache prévue :

Placer le robot debout a  l’aide des servos moteurs en attribuant les id au servos moteurs.

Tache effectuée :

Attribution des ID et le robot ce lève tout seul.

Problème rencontré :

Problème d’ID  vite réglé.

Jour 6 (26/11/2021):

Tache prévue :

Trace écrite des documents expliquant le projet, réalisation d’un diagramme SysML

et Devis pour le client.

Tache effectuée :

Trace écrite terminée ainsi que le diagramme SysML et le Devis.

Problème rencontré :