Journal de bord

Jour 1	(15/11/2021) :

Taches prévue :

Découverte du matériel.

Elaboration du projet.

Taches effectuée :

Découverte du matériel.

Problème rencontré :

Incompréhension du fonctionnement du materiel.

Jour 2	(17/11/2021) :

Taches prévue :

Découverte de la méthode de communication

Utilisation de wireshark

Taches effectuée :

Découverte de l’adresse IP, et de son Port

Etude du code a utiliser pour l’application

Problème rencontré :

Changement de robot

Jour 3	(19/11/2021) :

Taches prévue :

Utilisation des serv moteur

Taches effectuée :

Changement de position des membres.

Problème rencontré :

Problème d’identifiant sur l’un des membre du robot.

Jour 4	(23/11/2021) :

Taches prévue :

Attribution d’identifiant sur les membres

Taches effectuée :

Attribution des ID

Problème rencontré :

Impossible de faire du cas par cas sur chacun des moteurs

Jour 5	(26/11/2021) :

Taches prévue :

Faire le graphique du système SYSML

Faire le compte rendu du projet.

Taches effectuée :

Faire le graphique du système SYSML

Faire le compte rendu du projet.

Problème rencontré :